|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Obviando la primera reflexión en esta segunda se pudo seguir de buena forma los objetivos colocados por parte de dificultades solamente la IA descrita en la primera reflexión ha supuesto un problema. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Reorganizamos la carga de cada integrante en el proyecto con esto le dimos más tiempo al encargado de la IA y con esto estamos logrando entregar en un estado ideal. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Bueno, dado que después de la distribución arreglada e estado al dia y a finalizado lo que me concierne en el proyecto. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Solamente la IA y ligeramente el tema monetario del proyecto (caja) dado que todavía estamos discutiendo cómo llevarlo y además es una parte íntegra del proyecto en si. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  No. dado que ya lo realizamos y considero que están bien distribuidas. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Bueno. logramos distribuir y llegar a realizar por separado partes del proyecto (esto es ligeramente raro en estos proyectos) por lo cual estoy contento con el trabajo. |