

Documento Product Backlog y Sprint Backlog 1.

**Consultorio Cys.**

Fecha: 16-10-2024

Tabla de contenido

[Historial de Versiones. 3](#_heading=h.gjdgxs)

[Información del Proyecto. 3](#_heading=h.30j0zll)

[Product Backlog del Proyecto “Consultorio Cys.” 4](#_heading=h.1fob9te)

[Estimación de Puntos de Historias. 4](#_heading=h.3znysh7)

[**Patrón de Comparación. 4**](#_heading=)

[Comprometer Historias de Usuarios. 4](#_heading=h.17dp8vu)

[Definición y estimación de tareas. 5](#_heading=h.3rdcrjn)

[**Gráfico Burndown Chart Inicial del Sprint 1. 5**](#_heading=)

Historial de Versiones.

| **Fecha** | **Versión** | **Autor** | **Organización** | **Descripción** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16-10-2024** | **0.1** | **Equipo** | **Duoc UC** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Información del Proyecto.

| Empresa / Organización | Consultorio Cys. |
| --- | --- |
| Proyecto | Consultorio Cys. |
| Fecha de preparación | 16-10-2024 |
| Cliente | X |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Gerente / Líder de Proyecto | Guillermo Rojas |
| Gerente / Líder de Desarrollo de Software | Julio Jiménez |

Product Backlog del Proyecto “Consultorio Cys.”

Estimación de Puntos de Historias.

| **ID** | **Historias de Usuarios** | **Estimación** |
| --- | --- | --- |
| H8 | Como cliente, quiero tener fácil acceso a mi historial | 6 |
| H9 | Como cliente, quiero actualizar mis datos personales | 4 |
| H10 | Como cliente, quiero tener la opción de dar feedback sobre mi experiencia | 5 |
| H11 | Como cliente, quiero saber cómo se protege mi información personal | 4 |
| H12 | Como cliente, quiero acceder a mi historial médico | 3 |
| H13 | Como cliente, quiero ver los resultados de mis exámenes | 4 |

Patrón de Comparación.

Se utilizó la técnica de Planning Poker para estimar cada historia de usuario del proyecto.

Comprometer Historias de Usuarios.

Definición de las historias de usuarios que se desarrollaran en el Sprint 1.

| **ID** | **Historia de Usuarios** | **Sprint** |
| --- | --- | --- |
| H8 | Como bodeguero necesito iniciar sesión en el sistema | 1 |
| H9 | Como bodeguero necesito ingresar los productos y controlar su stock | 1 |
| H10 | Como bodeguero necesito prever las recetas que se preparan en cocina | 1 |
| H11 | Como bodeguero necesito calcular los pedidos de productos a comprar a los proveedores | 1 |
| H12 | Como bodeguero necesito controlar stock | 1 |
| H13 | Como bodeguero necesito reponer insumos | 1 |

Definición y estimación de tareas.

Definición de las tareas necesarias que se desarrollaran en cada historia de usuario dentro del Sprint 1.

| **ID Historia** | **ID Tarea** | **Tarea o Actividad** | **Estimación en Horas** |
| --- | --- | --- | --- |
| H8 | H8-T1 | acceso de datos personales | 6 |
| H9 | H9-T1 | Acceso de datos | 4 |
| H10 | H10-T1 | Feedback | 5 |
| H11 | H11-T1 | Seguridad | 4 |
| H12 | H12-T1 | Historial médico | 3 |
| H13 | H13-T1 | Examenes medicos | 4 |

Gráfico Burndown Chart.

